Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software I

Projeto de Intervenção – Situação-Problema 1

Especificação Ágil Completa – App de Cupcakes Gourmet

Nome: Noora Gamil Al Muhaya

RGM: 33968896

Situação-Problema escolhida: Situação-Problema 1 – Desenvolvimento de App de Cupcakes Gourmet

# 1. Situação-Problema Escolhida

A situação-problema trata do desenvolvimento de um aplicativo mobile para uma loja de cupcakes gourmet. O cliente teve uma experiência negativa anteriormente com outro sistema, devido a falhas no levantamento de requisitos. O objetivo é criar uma solução funcional que permita aos clientes visualizar produtos, realizar pedidos, pagar e acompanhar a entrega, melhorando a experiência do usuário e aumentando as vendas online.

# 2. Objetivo

Criar um aplicativo mobile eficiente e fácil de usar para a loja de cupcakes gourmet, permitindo que clientes façam pedidos online, efetuem pagamento e acompanhem a entrega em tempo real, melhorando a experiência de compra e aumentando as vendas.

# 3. Revisão de Conceito

Durante o curso, foram consolidados os seguintes conhecimentos aplicados neste projeto:

- User Stories (Histórias de Usuário): técnica ágil para capturar necessidades dos usuários no formato 'Como [papel], eu quero [ação], para que [benefício]'.

- Backlog de Produto: lista priorizada de funcionalidades que devem ser desenvolvidas, organizada por valor de negócio.

- Metodologia Ágil (Scrum): framework iterativo com sprints, cerimônias e papéis definidos para entrega contínua de valor.

- Critérios de Aceitação e TDD: definição de quando uma história está completa, usando o padrão DADO/QUANDO/ENTÃO.

- Casos de Uso: descrição das interações entre atores e sistema para documentar funcionalidades esperadas.

- Usabilidade e UX: princípios de design centrado no usuário para garantir boa experiência de uso.

# 4. Metodologia

A abordagem adotada foi a metodologia ágil com framework Scrum, que permite flexibilidade e adaptação ao longo do desenvolvimento. As principais técnicas utilizadas foram:

- Criação de User Stories para definir funcionalidades do sistema segundo as necessidades dos usuários.

- Mapa de Afinidade para agrupar histórias por eixo temático.

- Backlog de Produto priorizado para organizar e estimar as entregas.

- Casos de Uso para descrever fluxos de interação entre usuário e sistema.

- Testes de Aceitação (TDD) no formato DADO/QUANDO/ENTÃO para validar critérios.

# 5. Tempo

O tempo estimado para resolver a situação-problema foi de 17 horas no total, distribuídas da seguinte forma:

- Análise do problema: 3 horas

- Criação dos cartões de User Stories: 4 horas

- Organização do Backlog e Mapa de Afinidade: 3 horas

- Definição de tarefas, critérios e regras de negócio: 5 horas

- Revisão final e ajustes: 2 horas

# 6. Procedimento e Materiais Utilizados

O processo de resolução seguiu os seguintes passos:

- Análise detalhada do contexto do negócio (loja de cupcakes gourmet) e das dores do cliente.

- Identificação dos papéis (personas): Cliente, Administrador da loja.

- Criação de 15 cartões de User Stories no template padrão (ID, Título, Requerente, Ação, Critérios de Aceitação, Regras de Negócio, RNF, Prioridade, Pontos e Tarefas).

- Agrupamento das histórias por eixo temático para formação do Mapa de Afinidade.

- Priorização e organização do Backlog de Produto com estimativas em pontos e horas.

- Elaboração dos testes de aceitação no formato DADO/QUANDO/ENTÃO.

- Documentação do Caso de Uso principal e fluxo de trabalho do sistema.

Materiais utilizados: Microsoft Word, metodologia de User Stories (Scrum), conceitos de Engenharia de Requisitos Ágeis.

# 7. Resultado e Discussão

Após a aplicação do procedimento, foi possível organizar e estruturar 15 histórias de usuário cobrindo os 3 eixos temáticos do sistema (Catálogo, Pedidos/Pagamentos e Logística/Pós-Venda). O backlog priorizado evidencia as funcionalidades de maior valor para o negócio, garantindo que a equipe de desenvolvimento entregue valor desde as primeiras sprints.

A abordagem ágil garantiu que o sistema seja desenvolvido de forma incremental, com critérios claros de aceitação e rastreabilidade entre requisitos e tarefas. A estimativa em horas por tarefa torna o planejamento de sprint mais realista e transparente para o cliente.

# 8. Mapa de Afinidade

As 15 histórias de usuário foram agrupadas por eixo temático:

## Eixo 1 – Catálogo e Seleção

- US01 – Visualizar Cardápio

- US02 – Detalhes do Cupcake

- US03 – Filtros de Busca

- US04 – Barra de Pesquisa

## Eixo 2 – Pedidos e Pagamentos

- US05 – Gerenciar Carrinho

- US06 – Identificação do Usuário

- US07 – Seleção de Pagamento

- US08 – Finalização de Pedido

- US09 – Cupom de Desconto

## Eixo 3 – Logística e Pós-Venda

- US10 – Acompanhamento em Tempo Real

- US11 – Histórico de Compras

- US12 – Avaliação de Serviço

- US13 – Notificações de Entrega

- US14 – Gestão de Endereços

- US15 – Suporte ao Cliente

# 9. Backlog de Produto Priorizado (Completo)

Abaixo o backlog completo com todas as 15 histórias, organizadas por prioridade, com estimativas em pontos de história e horas de desenvolvimento:

| ID | Funcionalidade | Eixo | Prioridade | Esforço (pts) | Estimativa (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Visualizar Cardápio | Catálogo | Alta [A] | 3 | 15h |
| US06 | Identificação/Login | Pedidos | Alta [A] | 5 | 21h |
| US05 | Gerenciar Carrinho | Pedidos | Alta [A] | 3 | 19h |
| US08 | Finalização de Pedido | Pedidos | Alta [A] | 5 | 17h |
| US07 | Seleção de Pagamento | Pedidos | Alta [A] | 8 | 24h |
| US02 | Detalhes do Cupcake | Catálogo | Média-Alta [B] | 2 | 11h |
| US10 | Acompanhamento Real-time | Logística | Média [B] | 5 | 22h |
| US03 | Filtros de Busca | Catálogo | Média [B] | 3 | 12h |
| US04 | Barra de Pesquisa | Catálogo | Média [B] | 2 | 10h |
| US09 | Cupom de Desconto | Pedidos | Média [B] | 3 | 12h |
| US13 | Notificações de Entrega | Logística | Média [B] | 4 | 17h |
| US14 | Gestão de Endereços | Logística | Média [B] | 3 | 13h |
| US11 | Histórico de Compras | Logística | Baixa [C] | 2 | 15h |
| US12 | Avaliação de Serviço | Logística | Baixa [C] | 3 | 17h |
| US15 | Suporte ao Cliente | Logística | Baixa [C] | 3 | 13h |

# 10. Cartões de User Stories – Template Completo

Todos os 15 cartões de história do usuário estão documentados abaixo no template padrão, incluindo critérios de aceitação, regras de negócio, requisitos não funcionais, prioridade, pontos de história e tarefas com estimativas em horas.

## 10.1 – US01: Visualizar Cardápio

| ID | US01 – Visualizar Cardápio |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero visualizar a lista de cupcakes gourmet para conhecer as opções do dia. |
| Comentários | Tela inicial do catálogo. Deve ser atraente e de carregamento rápido. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: O catálogo exibe foto, nome e preço de cada produto. CA#2: Os produtos são organizados por categoria. CA#3: A tela carrega em menos de 3 segundos. |
| Regras de Negócio | RN#1: Apenas produtos com estoque ativo devem ser exibidos. RN#2: Produtos esgotados exibem badge 'Indisponível'. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Tempo de carregamento inferior a 3 segundos. RNF#2: Interface responsiva para telas mobile. |
| Prioridade / Pontos | [A] Alta ¦ 3 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar layout da tela de catálogo – 4h T2: Implementar listagem de produtos via API – 6h T3: Exibir imagem, nome e preço – 3h T4: Testar carregamento e performance – 2h |

## 10.2 – US02: Detalhes do Cupcake

| ID | US02 – Detalhes do Cupcake |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero ver os ingredientes e alérgenos de um produto para garantir uma compra segura. |
| Comentários | Acessível ao clicar em qualquer item do catálogo. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Exibe descrição completa do produto. CA#2: Lista ingredientes e alérgenos. CA#3: Botão 'Adicionar ao carrinho' disponível na tela de detalhe. |
| Regras de Negócio | RN#1: Informações de alérgenos são obrigatórias para todos os produtos cadastrados. RN#2: Imagens devem ter pelo menos 300x300 pixels. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Página de detalhe carrega em menos de 2 segundos. RNF#2: Imagem ampliável por toque. |
| Prioridade / Pontos | [B] Média-Alta ¦ 2 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar tela de detalhe do produto – 4h T2: Exibir ingredientes e alérgenos – 3h T3: Integrar botão adicionar ao carrinho – 2h T4: Testes de usabilidade – 2h |

## 10.3 – US03: Filtros de Busca

| ID | US03 – Filtros de Busca |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero filtrar produtos por categoria (ex.: Vegano, Sem Glúten) para encontrar o que preciso rapidamente. |
| Comentários | Filtros visíveis no topo do catálogo. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: O catálogo atualiza instantaneamente após aplicar filtro. CA#2: Pode haver múltiplos filtros simultâneos. CA#3: Botão 'Limpar filtros' disponível. |
| Regras de Negócio | RN#1: Apenas categorias com produtos disponíveis aparecem como opção de filtro. RN#2: Filtros não afetam produtos de outras lojas. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Filtros respondem em menos de 1 segundo. RNF#2: Interface acessível para usuários com daltonismo. |
| Prioridade / Pontos | [B] Média ¦ 3 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar componente de filtros – 4h T2: Implementar lógica de filtragem – 5h T3: Testes com múltiplos filtros – 3h |

## 10.4 – US04: Barra de Pesquisa

| ID | US04 – Barra de Pesquisa |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero pesquisar sabores específicos por nome para agilizar meu pedido. |
| Comentários | Campo de busca fixo no topo do catálogo. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Retorna resultados relevantes em tempo real. CA#2: Exibe mensagem 'Nenhum resultado encontrado' quando sem retorno. CA#3: A busca ignora maiúsculas e minúsculas. |
| Regras de Negócio | RN#1: Busca por nome parcial deve retornar resultados. RN#2: Mínimo de 2 caracteres para iniciar busca. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Resultado exibido em menos de 1 segundo. RNF#2: Suporte a caracteres especiais (acentuação). |
| Prioridade / Pontos | [B] Média ¦ 2 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar componente de busca – 3h T2: Implementar busca em tempo real – 5h T3: Testes de busca – 2h |

## 10.5 – US05: Gerenciar Carrinho

| ID | US05 – Gerenciar Carrinho |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero adicionar e remover itens no carrinho para revisar minha compra antes de pagar. |
| Comentários | Funcionalidade essencial para controle do pedido. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: O usuário pode adicionar produtos ao carrinho. CA#2: O usuário pode remover produtos. CA#3: O usuário pode alterar quantidades. |
| Regras de Negócio | RN#1: O carrinho deve atualizar o valor total automaticamente. RN#2: Não permitir quantidade menor que 1. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Resposta do sistema em menos de 2 segundos. RNF#2: Interface simples e intuitiva. |
| Prioridade / Pontos | [A] Alta ¦ 3 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar estrutura do carrinho – 4h T2: Implementar botão Adicionar – 3h T3: Implementar botão Remover – 3h T4: Criar função de atualização de quantidade – 4h T5: Calcular valor total automaticamente – 3h T6: Testes de carrinho – 2h |

## 10.6 – US06: Identificação do Usuário

| ID | US06 – Identificação do Usuário |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero fazer login ou me cadastrar para salvar meus dados de entrega. |
| Comentários | Tela de acesso ao sistema com opção de login e cadastro. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Campos obrigatórios: e-mail, senha e endereço. CA#2: Validação de e-mail e senha fraca. CA#3: Opção de login por redes sociais disponível. |
| Regras de Negócio | RN#1: Senha deve ter mínimo 8 caracteres. RN#2: E-mail único por cadastro. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Autenticação segura com criptografia. RNF#2: Tempo de resposta inferior a 3 segundos. |
| Prioridade / Pontos | [A] Alta ¦ 5 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar tela de login – 4h T2: Criar tela de cadastro – 4h T3: Implementar validações – 4h T4: Integrar autenticação – 6h T5: Testes de segurança – 3h |

## 10.7 – US07: Seleção de Pagamento

| ID | US07 – Seleção de Pagamento |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero escolher entre Cartão de Crédito, Débito ou PIX para concluir minha compra. |
| Comentários | Integração com gateway de pagamento seguro. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Opções disponíveis: Cartão de Crédito, Débito e PIX. CA#2: Dados de cartão validados antes de envio. CA#3: Confirmação de pagamento exibida ao usuário. |
| Regras de Negócio | RN#1: Pagamento só é processado após confirmação do usuário. RN#2: Dados de cartão nunca armazenados em texto puro. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Integração com gateway certificado (PCI DSS). RNF#2: Transação concluída em até 10 segundos. |
| Prioridade / Pontos | [A] Alta ¦ 8 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar tela de seleção de pagamento – 4h T2: Integrar gateway de pagamento – 8h T3: Implementar fluxo PIX – 4h T4: Validar dados de cartão – 4h T5: Testes de transação – 4h |

## 10.8 – US08: Finalização de Pedido

| ID | US08 – Finalização de Pedido |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero confirmar meu pedido para que a loja inicie o preparo. |
| Comentários | Etapa final do processo de compra. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: O pedido é confirmado com sucesso. CA#2: Gera número de protocolo único. CA#3: Envia confirmação por e-mail ao cliente. |
| Regras de Negócio | RN#1: Pedido só pode ser finalizado com pagamento válido. RN#2: Número único de pedido gerado pelo sistema. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Sistema seguro com criptografia de dados. RNF#2: Alta disponibilidade (99,9% uptime). |
| Prioridade / Pontos | [A] Alta ¦ 5 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar botão finalizar pedido – 2h T2: Gerar número único de pedido – 4h T3: Enviar e-mail de confirmação – 4h T4: Salvar pedido no banco de dados – 4h T5: Testes de finalização – 3h |

## 10.9 – US09: Cupom de Desconto

| ID | US09 – Cupom de Desconto |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero aplicar códigos promocionais para obter descontos em compras especiais. |
| Comentários | Campo de cupom disponível na tela de carrinho. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Cupom válido aplica desconto no total. CA#2: Cupom inválido exibe mensagem de erro. CA#3: Valor total atualizado automaticamente após aplicação. |
| Regras de Negócio | RN#1: Cupom só pode ser usado uma vez por CPF. RN#2: Cupom com data de validade não pode ser usado após vencimento. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Validação do cupom em menos de 2 segundos. RNF#2: Integração com banco de dados de cupons. |
| Prioridade / Pontos | [B] Média ¦ 3 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar campo de cupom no carrinho – 2h T2: Implementar validação de cupom – 5h T3: Atualizar total com desconto – 3h T4: Testes de cupons válidos e inválidos – 2h |

## 10.10 – US10: Acompanhamento em Tempo Real

| ID | US10 – Acompanhamento em Tempo Real |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero visualizar o status do meu pedido (Em preparo, Saiu para entrega) para me programar. |
| Comentários | Funcionalidade de pós-venda. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Status exibido corretamente. CA#2: Atualização automática sem recarregar página. CA#3: Mostra etapas: preparo, envio, entregue. |
| Regras de Negócio | RN#1: Status atualizado em tempo real pelo sistema da loja. RN#2: Status possíveis: Aguardando, Em preparo, Saiu para entrega, Entregue. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Atualização em tempo real (WebSocket ou polling). RNF#2: Compatível com dispositivos mobile. |
| Prioridade / Pontos | [B] Média ¦ 5 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar tela de status do pedido – 4h T2: Implementar atualização em tempo real – 8h T3: Conectar com sistema de entrega – 6h T4: Testes de atualização – 4h |

## 10.11 – US11: Histórico de Compras

| ID | US11 – Histórico de Compras |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero ver meus pedidos anteriores para repetir compras favoritas rapidamente. |
| Comentários | Acessível pelo perfil do usuário. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Lista data, itens e valor total de pedidos passados. CA#2: Opção de repetir pedido anterior. CA#3: Pedidos ordenados do mais recente ao mais antigo. |
| Regras de Negócio | RN#1: Histórico disponível apenas para usuários autenticados. RN#2: Exibir no máximo 50 pedidos por página. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Carregamento do histórico em menos de 3 segundos. RNF#2: Dados paginados para não sobrecarregar o app. |
| Prioridade / Pontos | [C] Baixa ¦ 2 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar tela de histórico – 4h T2: Implementar listagem de pedidos – 5h T3: Botão repetir pedido – 4h T4: Testes – 2h |

## 10.12 – US12: Avaliação de Serviço

| ID | US12 – Avaliação de Serviço |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero dar uma nota e comentário sobre o produto para ajudar a loja a melhorar. |
| Comentários | Disponível após entrega confirmada. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Escala de 1 a 5 estrelas disponível. CA#2: Campo de texto opcional para comentário. CA#3: Avaliação salva e exibida na página do produto. |
| Regras de Negócio | RN#1: Somente clientes que receberam o pedido podem avaliar. RN#2: Uma avaliação por pedido. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Avaliação registrada em menos de 2 segundos. RNF#2: Moderação de conteúdo inapropriado. |
| Prioridade / Pontos | [C] Baixa ¦ 3 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar componente de avaliação – 4h T2: Implementar sistema de estrelas – 3h T3: Salvar avaliação no banco – 4h T4: Exibir avaliações na tela do produto – 4h T5: Testes – 2h |

## 10.13 – US13: Notificações de Entrega

| ID | US13 – Notificações de Entrega |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero receber alertas no celular quando o entregador estiver próximo. |
| Comentários | Notificação push enviada pelo sistema. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Notificação push enviada ao mudar status para 'Próximo ao destino'. CA#2: Usuário pode ativar/desativar notificações. CA#3: Histórico de notificações disponível no app. |
| Regras de Negócio | RN#1: Notificação enviada somente com permissão do usuário. RN#2: Status 'Próximo ao destino' ativado manualmente pelo entregador. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Latência máxima de 5 segundos para envio. RNF#2: Compatível com iOS e Android. |
| Prioridade / Pontos | [B] Média ¦ 4 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Configurar serviço de push notification – 6h T2: Criar triggers de status – 4h T3: Tela de configuração de notificações – 3h T4: Testes em dispositivos reais – 4h |

## 10.14 – US14: Gestão de Endereços

| ID | US14 – Gestão de Endereços |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero salvar múltiplos endereços (Casa, Trabalho) para facilitar pedidos futuros. |
| Comentários | Gerenciado na área de perfil do usuário. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Usuário pode cadastrar mais de um endereço. CA#2: Opção de selecionar endereço salvo no checkout. CA#3: Endereço padrão marcado automaticamente. |
| Regras de Negócio | RN#1: Máximo de 5 endereços salvos por usuário. RN#2: CEP validado pelo sistema antes de salvar. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Integração com API de CEP. RNF#2: Interface simples para adição e remoção de endereços. |
| Prioridade / Pontos | [B] Média ¦ 3 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar tela de gestão de endereços – 4h T2: Integrar API de CEP – 4h T3: Implementar seleção no checkout – 3h T4: Testes – 2h |

## 10.15 – US15: Suporte ao Cliente

| ID | US15 – Suporte ao Cliente |
| --- | --- |
| Requerente | Cliente |
| Ação | Como cliente, quero um canal de chat ou contato direto para tirar dúvidas sobre meu pedido. |
| Comentários | Canal de suporte acessível dentro do app. |
| Critérios de Aceitação | CA#1: Link direto para WhatsApp da loja disponível. CA#2: Chat interno com respostas automáticas (FAQ). CA#3: Horário de atendimento exibido claramente. |
| Regras de Negócio | RN#1: Suporte disponível somente em horário comercial. RN#2: Perguntas frequentes automatizadas antes de redirecionar ao atendente. |
| Req. Não Funcional | RNF#1: Chat carrega em menos de 2 segundos. RNF#2: Histórico de conversas salvo por 30 dias. |
| Prioridade / Pontos | [C] Baixa ¦ 3 pontos de história |
| Tarefas (estimativa) | T1: Criar tela de suporte – 3h T2: Integrar link WhatsApp – 2h T3: Implementar FAQ automatizado – 6h T4: Testes de usabilidade – 2h |

# 11. Testes de Aceitação (DADO / QUANDO / ENTÃO)

Testes de aceitação para as principais histórias de usuário, seguindo o padrão TDD:

## US01 – Visualizar Cardápio

DADO que o usuário abriu o aplicativo QUANDO acessa a tela inicial ENTÃO vê a lista de cupcakes com foto, nome e preço

DADO que um produto está esgotado QUANDO o usuário visualiza o catálogo ENTÃO o produto aparece com badge 'Indisponível'

## US05 – Gerenciar Carrinho

DADO que o usuário está no catálogo QUANDO adiciona um produto ENTÃO o produto aparece no carrinho e o valor total é atualizado

DADO que há itens no carrinho QUANDO o usuário remove um item ENTÃO o item é removido e o total recalculado

## US07 – Seleção de Pagamento

DADO que o usuário está no checkout QUANDO seleciona PIX como forma de pagamento ENTÃO o sistema exibe o QR Code e aguarda confirmação

DADO que o usuário inseriu dados de cartão inválido QUANDO confirma o pagamento ENTÃO o sistema exibe mensagem de erro e não finaliza o pedido

## US08 – Finalização de Pedido

DADO que o carrinho tem produtos e pagamento foi confirmado QUANDO o usuário finaliza o pedido ENTÃO o sistema gera número de protocolo e envia confirmação por e-mail

## US10 – Acompanhamento em Tempo Real

DADO que o pedido foi feito e confirmado QUANDO o status muda para 'Saiu para entrega' ENTÃO o usuário vê a atualização em tempo real no app

# 12. Caso de Uso Principal – Realizar Pedido

Nome: Realizar Pedido de Cupcakes Identificador: #CUP-01 Ator: Cliente Descrição: Permite ao cliente selecionar cupcakes, montar carrinho, pagar e finalizar pedido. Pré-condições: Cliente com cadastro ativo e com pelo menos um produto disponível no catálogo. Pós-condições: Pedido registrado no sistema, pagamento confirmado e e-mail de confirmação enviado.

## Fluxo Principal de Ação

- O caso de uso inicia quando o cliente abre o aplicativo;

- O cliente acessa a TELA01 – Catálogo e visualiza os produtos disponíveis;

- O cliente seleciona um produto e acessa a TELA02 – Detalhe do Produto;

- O cliente adiciona o produto ao carrinho (RN01 – Produto deve estar disponível em estoque);

- O cliente acessa a TELA03 – Carrinho, revisa os itens e ajusta quantidades;

- O cliente acessa a TELA04 – Checkout e confirma o endereço de entrega;

- O cliente acessa a TELA05 – Pagamento e escolhe a forma de pagamento (RN02 – Cartão, Débito ou PIX);

- O sistema processa o pagamento via gateway seguro;

- O sistema gera número único de pedido e exibe TELA06 – Confirmação do Pedido;

- O sistema envia e-mail de confirmação ao cliente;

- O caso de uso termina com o pedido registrado.

## Cursos Alternativos

- Alfa – Produto indisponível: o sistema informa ao cliente que o produto está esgotado e retorna ao catálogo (passo 2).

- Beta – Pagamento recusado: o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa ou outro método de pagamento (passo 8).

- Delta – Endereço inválido: o sistema informa CEP inválido e solicita correção antes de prosseguir (passo 6)

.